Ata

Dia: 23/03/2021 hora de início: 18:10 termino: 19:45

Membros presentes: Bianca Vediner, Elizeu Luis, Gabriel Teodoro, Vinícius Augusto, Wesley Paternezi.

Membros Ausentes: Alyfer Santos.

Assuntos pautados:

* Organizar GitHub.

-Ficou decidido que o GitHub do projeto IGNIS será organizado e enviado ao repositório BANDTEC.

* Definir tarefas para Vinícius Augusto e Wesley Paternezi.

-Fica decidido que Vinícius Augusto deve desenvolver o cadastro no HTML/CSS até dia 29/03/2021.

- Fica decidido que Wesley Paternezi deve desenvolver a página dos gráficos anuais do dashboard no HTML/CSS até dia 29/03/2021.

* Encerramento de atividade de TI sobre HL e LLD

- Atividade encerrada.